## Slide 1
2D 게임프로그래밍 프로젝트
----- H&A-----
(Hunt and absorb)
김희배
2014180050

## Slide 2
Free PowerPoint Templates
전투하고, 승리하며, 흡수하라
적을 쓰러트리면 쓰러트린 적으로 변신
게임 컨셉
스킬로만 전투 가능
죽을 경우 처음부터 시작

## Slide 3
Free PowerPoint Templates
메인 화면
초기 화면(주인공의 집)

## Slide 4
Free PowerPoint Templates
게임 흐름
이동
몬스터 발견
전투 시작?
맵의 변환
(턴제 전투)
전투 진행
마을 이동
Yes
No

## Slide 5
Free PowerPoint Templates
개발 범위
내용 | 최소범위 | 최대범위
캐릭터 컨트롤 | 4방향 (상하좌우) 스페이스(선택 키) | S키 자신이 흡수한 몬스터 들을 볼 수 있음
캐릭터 기술 | *몬스터마다 다름 훈련: 1개, 정예 :2개 중간보스: 3개, 보스: 4개 | 스킬 개수 +1 (패시브 스킬)
맵 | 주인공 집, 마을, 전투 맵 | NPC들의 집 구현
적 AI | 스킬 쿨 타임 긴 순으로 스킬 사용 | 주인공의 상태를 체크, 효율적인 방법 선택
난이도 | 몬스터의 계급이 높을 수록 공격력, 체력, 방어력 높음 | 상성 추가 Ex) 물의 스킬은 불의 몬스터에게 더 강한 피해를 준다
게임기능 | 피격 시 체력 감소 몬스터를 잡으면 능력, 외형 습득(몬스터로 변신) 사망 시 처음부터 시작 | Easy 모드 선택가능 몬스터 들이 마을에서 움직임 여러 몬스터 들의 능력, 외형 습득 가능 (마을 또는 전투시 변경가능)
사운드 | 로딩 사운드, 집 사운드, 마을 사운드, 전투 사운드 | 스킬 사운드 추가
애니메이션 | 걷기, 스킬 | 

## Slide 6
Free PowerPoint Templates
개발 계획
1주차 | 리소스 수집 및 맵 생성 | 리소스 수집, 맵 배치
2주차 | NPC 및 몬스터 배치 | 기본적인 NPC 및 몬스터 배치
3주차 | 전투 구현1 | 몬스터와의 전투 및 도망가기 기능 추가
4주차 | 전투 구현2 | 여러가지 스킬 추가
5주차 | 중간점검 및 수정 | 전투, 모션 등 버그 파악 및 수정
6주차 | NPC와 상호작용 | 대화 주고 받기 등 간단한 상호작용 구현
7주차 | 사운드 추가 | 생동감을 위해 상황에 따른 적절한 사운드 추가
8주차 | 기능 추가 | 개발 진행 상황에 맞춰 패시브 스킬 혹은 여러 몬스터로 변신 가능 기능 추가
9주차 | 밸런스 조절 | 재미를 위해 전투 관련 밸런스 조절
10주차 | 마무리 | 버그 확인 및 릴리즈

## Slide 7
Free PowerPoint Templates
개발 계획
평가항목 | 평가 (A:매우잘함,B:잘함,C:보통,D:못함,E:매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | A
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | A
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | A
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | A
개발 계획이 구체적이며 실행가능한가? | A

## Slide 8
Free PowerPoint Templates
기존에 없었던 전세계를 뒤집을 새로운 게임의 서막!
-- “CEO김희배 자서전 발췌”
마치며..